GRAVEDAD ZERO Estado del proyecto, definiciones tomadas y próximos pasos Documento de handoff / resumen ejecutivo · 30 de junio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Estamos construyendo un vertical slice jugable para una capa de gamificación llamada Gravedad Zero. La experiencia usa una nave 2.5D en Three.js, un astronauta controlable, obstáculos espaciales, reliquias holográficas y cambios visuales de stage. El objetivo inmediato no es cerrar todo el juego, sino completar una primera misión jugable de punta a punta.

Objetivo inmediato: Stage 1 → astronauta rompe 3 asteroides chicos → nave destruye 1 obstáculo grande → aparece reliquia → astronauta la toca → STAGE UNLOCKED → nave pasa a Stage 2 usando el mapping existente.

# 2. Estado actual del repo

| Área | Estado | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Nave / stages | Avanzado | Ya existen Stage 1, Stage 2 y Stage 3 con vistas mapeadas. No hay que rehacer este sistema. |
| Stage transition | Avanzado | Ya existe transición visual entre stages. Mission 01 debe llamarla, no reemplazarla. |
| Astronauta | Base usable | Ya hay sprite/grupo, halo, modo astronauta, movimiento y animaciones base. |
| Mundo orbital | Avanzado | Hay fondo, planetas, asteroides y mejoras recientes de interacción orbital. |
| Misión | Pendiente | Falta convertir el prototipo en loop jugable con reglas, contador, objetivos y reliquia. |
| HUD | Pendiente | Hoy el HUD es mínimo/debug. Falta overlay narrativo de misión. |
| Audio | Pendiente de integración | Hay packs de audio generados, pero falta conectarlos al runtime. |

# 3. Definición narrativa

Nombre visible: GRAVEDAD ZERO

Tono: sci-fi elegante, reliquia espacial, caos del espacio, progreso, rutas y control.

Regla fuerte: la capa visible no debe mencionar comercio, ventas, cobros, facturación, cliente ni negocio. La metáfora de producto queda interna.

| Narrativa en español | Microcopy arcade en inglés |
| --- | --- |
| GRAVEDAD ZERO | MISSION START |
| RUTA DESCONOCIDA | BOOST READY |
| TOMA EL CONTROL | SYSTEM ONLINE |
| OBSTÁCULO DETECTADO | STAGE UNLOCKED |
| NÚCLEO INESTABLE |  |
| SEÑAL LIBERADA |  |
| RELIQUIA ACTIVADA |  |
| NUEVA RUTA ABIERTA |  |

# 4. Mission 01: loop definido

La misión inicia en Stage 1.

El astronauta entra en fase activa y debe romper 3 asteroides chicos.

El HUD muestra el contador: OBSTÁCULOS MENORES 0/3, 1/3, 2/3, 3/3.

Al completar 3/3 aparece el estado NÚCLEO INESTABLE.

Aparece 1 obstáculo grande.

La nave destruye el obstáculo grande con un heavy shot o impacto pesado.

El obstáculo grande libera una reliquia/holograma.

La reliquia hace reveal + wow expansion y queda flotando a 150% del astronauta.

El astronauta toca la reliquia.

La energía viaja desde la reliquia hacia la nave.

Aparece STAGE UNLOCKED.

La nave pasa a Stage 2 usando el stage transition existente.

# 5. Reglas por stage

| Stage | Asteroides chicos | Obstáculos grandes | Tipo sugerido de obstáculo grande |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | 3 con astronauta | 1 con nave | Asteroide grande con núcleo violeta |
| Stage 2 | 3 con astronauta | 2 con nave | Mini planeta artificial / núcleo mecánico |
| Stage 3 | 3 con astronauta | 3 con nave | Estructura orbital / planeta artificial oscuro |

# 6. Astronauta 2.5D

Decisión: no generar todavía 9 loops animados completos. Para la primera misión se usan las vistas direccionales existentes, movimiento procedural, bob/tilt y FX para vender acción.

| Dirección | Vista recomendada | Uso |
| --- | --- | --- |
| idle | front_right + idle_hover | flotación / espera |
| up | rear | se aleja / asciende |
| down | front | vuelve hacia cámara |
| left | side_left | desplazamiento lateral |
| right | side_right | desplazamiento lateral |
| up_left | rear_left | diagonal ascendente |
| up_right | rear_right | diagonal ascendente |
| down_left | front_left | diagonal descendente |
| down_right | front_right | diagonal descendente |

Placeholders aceptados para Mission 01: wave = tool pulse / acción de herramienta; thumbs_up = touch relic; idle_hover = absorción/espera. Las animaciones finales se definen después de validar el loop.

# 7. Disparos, herramientas y FX

| Sistema | Uso | Definición visual |
| --- | --- | --- |
| Astronaut Tool Pulse | Romper asteroides chicos | Pulso corto de extracción, cyan/violeta, con muzzle flash, beam e impacto local. No debe sentirse como arma militar. |
| Ship Heavy Shot | Romper obstáculo grande | Carga breve, projectile/trail, impacto más pesado, cracks y burst. Debe tener más jerarquía que el tool pulse. |
| Reliquia / Holograma | Unlock de stage | Core + rings + glow + scanlines + particles + shockwave + energy beam. No usar como imagen plana. |

# 8. Packs generados

| Pack | Contenido | Uso |
| --- | --- | --- |
| gravedad_zero_unlock_asset_pack_v1.zip | Holograma/reliquia, alpha, anillos, glow, scanlines, particles, shockwave, configs y brief. | Evento de reliquia y stage unlock. |
| gravedad_zero_mission_01_completion_pack_v1.zip | 44 archivos, 17 PNG, 13 WAV, configs, docs y helpers JS opcionales. | Base principal para integrar Mission 01. |
| gravedad_zero_astronaut_projectiles_pack_v1.zip | FX de tool pulse, heavy shot, mapping 9 direcciones, configs y helpers. | Astronauta 2.5D + disparos/herramientas. |
| nave_three_audio_pack_v2_refined.zip | Audio base refinado: UI, motores, boost, warp, rewards y ambient. | Complemento sonoro general. |
| gravedad_zero_repo_handoff_v1.zip | Carpeta repo-ready con docs, configs, packages y script de unpack. | Handoff consolidado para Codex/repo. |

# 9. Qué falta para cerrar la primera misión

Integrar los packs en una rama de trabajo sin pisar el mapping actual de nave/stages.

Crear la state machine de Mission 01.

Hacer interactivos los 3 asteroides chicos.

Conectar el tool pulse del astronauta a esos asteroides.

Mostrar el contador 0/3, 1/3, 2/3, 3/3.

Spawnear y destruir el obstáculo grande con la nave.

Integrar reveal + wow expansion de reliquia.

Permitir que el astronauta toque la reliquia.

Conectar energy transfer hacia la nave.

Llamar al stage transition existente para pasar a Stage 2.

Integrar audio con desbloqueo por primer gesto de usuario.

Hacer QA visual, gameplay, audio y performance.

# 10. Instrucción recomendada para Codex

Objetivo: integrar Mission 01 como vertical slice jugable usando los packs y definiciones del handoff. No cambiar el mapping actual de stages/vistas. Usar el astronauta existente, placeholders actuales y FX para validar el loop. El done es completar Stage 1 → Stage 2 sin usar el botón manual de stage.

# 11. Riesgos y decisiones de QA

No invertir tiempo todavía en animaciones finales del astronauta hasta ver el loop en runtime.

No sobrecargar el HUD: debe ser overlay de misión, no dashboard de producto.

No dejar el holograma como PNG estático: el wow depende de capas, movimiento y timing.

No meter más assets sin probar escala, blending y performance en Three.

No tocar main.js sin revisar el último diff de Codex si sigue trabajando sobre main.

Nota: este documento resume las decisiones tomadas en la conversación y el estado de handoff. No reemplaza el QA del runtime ni la revisión del próximo commit de Codex.